Отчет ГКП на праве хозяйственного ведения

«Өскемен Водоканал» акимата города Усть-Каменогорска

по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения

за 2019 год

По состоянию на 1 января 2020 года предприятие обслуживает 913км сетей водопровода, 480км сетей канализации, 10 водозаборов, 69 повысительных насосных станций (ПНС), 41 канализационная насосная станция и комплекс очистных сооружений. За отчетный период протяженность сетей увеличилась за счет строительства новых сетей и передачи на баланс.

За отчетный год на предприятии создано 7 новых рабочих мест. Среднесписочная численность работников предприятия составила 988 человек. Работниками предприятия устранено: 443 аварии на сетях водопровода, 12 порывов на напорных коллекторах и 5420 подпоров на самотечной канализации. Количество аварийных ситуаций в 2019 году на 2% ниже уровня 2018 года.

В 2019 году предприятие продолжило реализацию инвестиционной программы за счет собственных средств предприятия, утвержденной на период с 1 июня 2015 года по 31 декабря 2020 года, на общую сумму 8200млн.тенге. За 2019 год выполнено мероприятий на 913,8млн.тенге: на сетях водопровода и объектах водоотведения установлено 155 единиц запорной арматуры; проложено 1,562км сетей водоснабжения в с.Ново-Троицкое и 6,943км сетей в п.Шмелев Лог; построено 1,169км сетей водопровода по ул.Колхозная; продолжен капитальный ремонт отводящих и подводящих лотков очистных сооружений; начаты выплаты основного долга по кредитному договору с Европейским банком реконструкции и развития (далее ЕБРР).

По реализации инвестиционной программы, финансируемой за счет кредитных средств ЕБРР и бюджетных средств, включающую выполнение реконструкции Октябрьского водозабора и КНС № 30, 31, за 2019 год сумма выполнения составила 1 634 840,3 тыс.тенге, на уровне запланированной. Всего с начала реализации проектов выполнение составило 2 519 878,1 тыс.тенге или 74% от общей суммы.

В результате реализации ремонтных работ по итогам года по водопроводным сетям степень износа снизилась на 0,63%, по сетям канализации увеличилась на 1,7%. Фактические потери в системе водоснабжения - 18,01%, что на 0,03% ниже фактических потерь 2018 года.

Расход электроэнергии по предприятию составил 48,7 млн.кВт.ч., что на уровне 2018 года.

Анализ исполнения тарифных смет показал, что фактически тарифная смета выполнена на уровне утвержденной.

| № п.п. | Наименование статей затрат | План на 2019 год, млн.тенге | Факт за 2019 год, млн.тенге | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | водоснабжение | водоотведение | всего | водоснабжение | водоотведение |  |
| 1. | Затраты на производство и предоставление услуг | 3838,6 | 2211,7 | 1626,9 | 3834,0 | 2211,0 | 1623,0 | 100% |
| 1.1. | Сырье и материалы | 60,5 | 29,1 | 31,4 | 57,8 | 29,2 | 28,6 | 96% |
| 1.2. | ГСМ | 202,1 | 99,3 | 102,8 | 202,1 | 99,3 | 102,8 | 100% |
| 1.3. | Энергия | 451,8 | 235,6 | 216,2 | 451,9 | 235,6 | 216,3 | 100% |
|  | электроэнергия | 429,1 | 224,3 | 204,8 | 429,2 | 224,3 | 204,9 | 100% |
|  | теплоэнергия | 22,7 | 11,3 | 11,4 | 22,7 | 11,3 | 11,4 | 100% |
| 1.4. | Износ основных средств и нематериальных активов | 1163,5 | 752,0 | 411,5 | 1163,5 | 752,0 | 411,5 | 100% |
| 1.5. | Оплата работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | 133,4 | 34,8 | 98,6 | 131,2 | 34,2 | 97,0 | 98% |
| 1.6. | Расходы на оплату труда | 1303,1 | 680,2 | 622,9 | 1303,2 | 680,3 | 622,9 | 100% |
| 1.7. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости активов | 300,8 | 206,3 | 94,5 | 301,2 | 206,3 | 94,9 | 100% |
|  | - выполненный хоз.способом | 221,2 | 143,0 | 78,2 | 221,3 | 143,0 | 78,3 | 100% |
|  | - выполненный сторонними организациями | 79,6 | 63,3 | 16,3 | 79,9 | 63,3 | 16,6 | 100% |
| 1.8. | Накладные расходы | 223,4 | 174,4 | 49,0 | 223,1 | 174,1 | 49,0 | 100% |
| 2 | Расходы периода, всего | 539,5 | 253,7 | 285,8 | 552,5 | 267,1 | 285,4 | 102% |
| 2.1. | Общие и административные расходы | 369,9 | 169,0 | 200,9 | 383,1 | 182,4 | 200,7 | 104% |
|  | Оплата труда, всего | 95,4 | 47,7 | 47,7 | 95,4 | 47,7 | 47,7 | 100% |
|  | Налоги | 97,8 | 36,5 | 61,3 | 98,7 | 36,5 | 62,2 | 101% |
|  | Износ основных средств и НМА | 24,2 | 11,9 | 12,3 | 24,2 | 11,9 | 12,3 | 100% |
|  | Лимитируемые расходы | 13,2 | 6,6 | 6,6 | 13,5 | 6,7 | 6,8 | 102% |
|  | Вознаграждения по кредитному договору | 105,7 | 49,3 | 56,4 | 120,3 | 63,9 | 56,4 | 114% |
|  | Прочие затраты | 33,6 | 17,0 | 16,6 | 31,0 | 15,7 | 15,3 | 92% |
| 2.2. | Расходы на содержание службы сбыта, всего | 169,6 | 84,7 | 84,9 | 169,4 | 84,7 | 84,7 | 100% |
| 3. | Всего затрат | 4378,1 | 2465,4 | 1912,7 | 4386,5 | 2478,1 | 1908,4 | 100% |
| 4. | Всего Доходов | 4660,4 | 2506,1 | 2154,3 | 4204,2 | 2151,1 | 2053,2 | 90% |
| 5. | Финансовый результат | 282,3 | 40,7 | 241,6 | -182,3 | -327,0 | 144,8 | -65% |

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год убыток предприятия от оказания регулируемых услуг составил 182млн. тенге. По причине снижения объемов реализации регулируемых услуг сумма недополученного дохода предприятия от основной деятельности составила 456млн.тг.

Во исполнение поручения по снижению тарифов на коммунальные услуги, данных в послании Главы государства народу Казахстана и последующих его выступлениях, в том числе и на заседании Совета Безопасности Республики Казахстан для группы потребителей «население» с 1 января 2019 года снижены тарифы на 5%. Данные уровни тарифов сохранены до конца 2020г, при том, что с 1 июня 2019 года и 1 июня 2020 года должны были быть введены тарифы, утвержденные на 5-й и 6-й год реализации. В результате, снижение к ранее утвержденным тарифам составило: с 1 июня 2019 года – на 13,62% по водоснабжению и 11,12% по водоотведению; с 1 июня 2020г. – на 33,5% по водоснабжению и 24,2% по водоотведению.

На конец отчетного года количество потребителей ГКП «Өскемен Водоканал» увеличилось до 123 002 потребителя, что на 1922 потребителя больше, чем в прошлом году. Индивидуальные приборы учета установлены у 81058 потребителей, из них в отчетном году установило 2629 потребителей. Из 1178 благоустроенных домов с технической возможностью для установки общедомовые приборы учета имеют только 201 дом.

ГКП «Өскемен Водоканал» выполняет свои основные задачи  по бесперебойному водоснабжению города, приему и очистке сточных вод.